| Администрация сельского поселения «Красновеликанское» муниципального района «Забайкальский район» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| «04» декабря 2020 года |  | № 44 |
|  | п.с.т.Красный Великан |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» муниципального района «Забайкальский район» |

В соответствии с частью 2 статьи 166, частью 1 статьи 168, частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» муниципального района «Забайкальский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) путем размещения на официальном сайте муниципального района «Забайкальский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава сельского поселения «Красновеликанское» | А.В. Марельтуев |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)»

| 1 | Наименование программы: | Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)» (далее – Программа) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Дата принятия решения о разработке программы: | Распоряжение администрации сельского поселения «Красновеликанское» № 128/а от «25» июля 2020 года. |
| 3 | Дата утверждения программы: | Постановление администрации сельского поселения «Красновеликанское» № 44 от «04 » декабря 2020 года. |
| 4 | Основания для разработки программы | Пункт 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации; пункт 2 статьи 3 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года N 875-ЗЗК "О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края (далее - Закон Забайкальского края о капитальном ремонте) |
| 5 | Заказчик программы: | Администрация сельского поселения «Красновеликанское» |
| 6 | Разработчик программы и координатор программы: | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края. |
| 7 | Исполнитель основных мероприятий программы: | Отдел архитектуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Забайкальский район" Забайкальского края. |
| 8 | Сведения (реквизиты утверждающих правовых актов) об аналогичных государственных программах РФ, государственных программ Забайкальского края | Постановление Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года №590 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» |
| 9 | Цели и задачи программы: | Цели: улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского края (в том числе многоквартирных домов, все помещения в которых принадлежат одному собственнику) (далее - многоквартирные дома), за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местного бюджета; Задачи: эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов; проведение информационно-разъяснительной работы с населением |
| 10 | Сроки реализации программы: | 2020-2043 годы. |
| 11 | Важнейшие целевые индикаторы и показатели: | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества (комплексный либо отдельных видов услуг и (или) работ). |
| 12 | Объемы и источники финансирования программы: | Финансирование производится из федерального, регионального и муниципального бюджетов по годам в зависимости от включения в финансирование проведения работ в многоквартирных домах согласно региональной программы на определённые года по отдельным видам работ проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района, Забайкальского края. |
| 13 | Ожидаемые результаты реализации программы: | Проведение своевременного капитального ремонта общего имущества во всех многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции; создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района, Забайкальского края. |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящее время техническое состояние большого количества многоквартирных домов на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края не соответствует современным требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам жилищного фонда. Главная причина плохого состояния многоквартирного жилищного фонда - многолетнее отсутствие надлежащего технического обслуживания.

Актуальность принятия настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг и потенциальной аварийностью объектов жилищного фонда, экономические - с высокими эксплуатационными затратами на его содержание.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

Реализация указанных принципов должна обеспечить проведение капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

.Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленной цели, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

## Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются:

улучшение технического состояния многоквартирных домов, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

планирование и организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

планирование предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местных бюджетов;

Для достижения указанных целей планируется выполнение мероприятий, направленных на решение следующих задач:

эффективное планирование, организация и обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, за исключением домов, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов;

проведение информационно-разъяснительной работы с населением.

В результате реализации мероприятий Программы будут созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан во всех многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района, Забайкальского края.

## Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

## НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КРАСНОВЕЛИКАНСКОЕ» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ.

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, включает в себя:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт крыши;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

- ремонт фасада;

- ремонт фундамента многоквартирного дома;

Дополнительно за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, финансируются:

- услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- услуги и (или) работы по оценке технического состояния многоквартирных домов, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

- услуги по осуществлению строительного контроля;

- услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю;

Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений предусматриваются Программой в приоритетном порядке.

## Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Дифференцированный по сельскому поселению «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края перечень многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края, в отношении которых на период реализации Программы планируется проведение капитального ремонта общего имущества, приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

## Раздел 5. ПОРЯДОК АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основаниями для актуализации Программы являются:

- выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

- изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

- изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в Программу, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

- иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в Программу.

Программа подлежит актуализации не реже одного раза в год. При актуализации Программы утверждается перечень домов, включенных (исключенных) в Программу (из Программы), а также перечень домов, по которым изменена очередность проведения капитальных ремонтов.

Внесение в Программу при ее актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случая, если:

- сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обусловлено отсутствием конструктивных элементов, в отношении которых должен быть проведен капитальный ремонт;

- запланированный вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме был проведен ранее и при этом в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определено, что повторные оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ в срок, установленный Программой, не требуются;

- изменение способа формирования фонда капитального ремонта произошло по основаниям, предусмотренным частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального ремонта в этом случае определяется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- в порядке, установленном нормативным правовым актом Забайкальского края, определена невозможность оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в не допуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома;

Внесение изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в соответствии с требованиями части 3(1) статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Решения о внесении изменений в Программу принимаются в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Изменения в Программу по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, должны предусматривать плановый период оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) после устранения соответствующих обстоятельств. Сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по основанию, предусмотренному пунктом 4 части 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, не допускается.

При актуализации Программы одновременно осуществляется актуализация соответствующих краткосрочных планов реализации Программы.

## Раздел 6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- Порядок разработки и утверждения муниципального краткосрочного плана реализации Программы (далее - Порядок) устанавливает процедуры формирования и утверждения муниципального краткосрочного плана, а также внесения в него изменений.

- Муниципальный краткосрочный план направлен на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств федерального бюджета, бюджета Забайкальского края, местных бюджетов в порядке и на условиях, которые предусмотрены соответственно федеральными законами, законами Забайкальского края, муниципальными правовыми актами.

- Муниципальный краткосрочный план реализации Программы утверждается сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока.

- Формирование и утверждение муниципального краткосрочного плана включают:

1) разработку проекта муниципального краткосрочного плана и его утверждение администрацией сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края  (в части сельских поселений, входящих в состав муниципального района) (далее – орган местного самоуправления);

2) направление муниципального краткосрочного плана в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края (далее – Министерство) для формирования Министерством проекта регионального краткосрочного плана и его утверждение Правительством Забайкальского края.

5. Разработка муниципального краткосрочного плана осуществляется органом местного самоуправления на основании сведений, представляемых:

1) лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом), – по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на  специальных счетах (далее – фонд капитального ремонта на специальном счете);

2) региональным оператором – по многоквартирным домам, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта в виде обязательственных прав собственников помещений в многоквартирных домах в отношении регионального оператора (далее – фонд капитального ремонта на счете регионального оператора).

6. Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, представляет  в орган местного самоуправления и в Министерство лично либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок до 15 марта года, предшествующего началу трехлетнего периода, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, которым определены или утверждены:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

2) предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;

3) сроки проведения капитального ремонта;

4) источники финансирования капитального ремонта;

5) лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляется протоколом в соответствии с частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7. Региональный оператор представляет в орган местного самоуправления и в Министерство лично либо направляет посредством почтового отправления или в форме электронных документов, в том числе подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в срок до 15 марта года, предшествующего началу трехлетнего периода, следующие сведения:

1) объем финансовых средств, который региональный оператор вправе израсходовать на ежегодное финансирование Программы, с распределением в разрезе муниципальных районов или городских округов;

2) ранжированный адресный перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, по полноте поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах (далее – ранжированный адресный перечень);

3) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, указанных в ранжированном адресном перечне, не превышающую предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенную постановлением Правительства Забайкальского края в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8. Многоквартирные дома, указанные в ранжированном адресном перечне и имеющие наибольшую полноту поступлений взносов на капитальный ремонт от собственников помещений в таких многоквартирных домах, включаются органом местного самоуправления в муниципальный краткосрочный план на очередной год трехлетнего периода на сумму, не превышающую рассчитанный объем финансовых средств, указанный в подпункте 1 пункта 7 настоящего Порядка.

9. В случае отсутствия необходимого объема финансовых средств на финансирование муниципального краткосрочного плана выполнение капитального ремонта в многоквартирных домах, не вошедших в муниципальный краткосрочный план на текущий трехлетний период, переносится на следующий трехлетний период. Включение таких домов в муниципальный краткосрочный план на следующий период осуществляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

10. Орган местного самоуправления с учетом представленных в соответствии с пунктами 6, 7 настоящего Порядка сведений и документов разрабатывает и утверждает муниципальный краткосрочный план на очередной трехлетний период до 1 апреля года, предшествующего началу трехлетнего периода, и в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения направляет муниципальный краткосрочный план в Министерство. Форма муниципального краткосрочного плана приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

11. Внесение изменений в муниципальный краткосрочный план,  осуществляется по следующим основаниям:

1) выбытие или появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из Программы (в Программу);

2) изменение перечня многоквартирных домов, услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональный краткосрочный план, муниципальный краткосрочный план, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

3) изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональный краткосрочный план, муниципальный краткосрочный план, с учетом особенностей, установленных частью 2 статьи 12 Закона Забайкальского края о капитальном ремонте;

4) изменение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

5) наличие решения комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

6) иные основания, влекущие необходимость внесения изменений в региональный краткосрочный план, муниципальный краткосрочный план.

12. Предложения о внесении изменений в региональный краткосрочный план, муниципальный краткосрочный план представляются соответственно в Министерство, орган местного самоуправления лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональным оператором в течение одного месяца с момента возникновения оснований, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.

13. Муниципальный краткосрочный план подлежит опубликованию.

## Раздел 6.1. СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

## Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на специальном счете), либо региональный оператор (в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет собственникам помещений в многоквартирном доме предложения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные с проведением такого капитального ремонта, не менее чем за четыре месяца до наступления года, в течение которого должен быть проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Программой.

## Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ

## ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края (2020-2043 годы)», утвержденной постановлением администрации сельского поселения «Красновеликанское» от «04» декабря 2020 года № 44 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, расположенных на территории

сельского поселения «Красновеликанское» в отношении которых на период

реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)», планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 2 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 3 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 4 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 5 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 6 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8а | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 7 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 8 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 9 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 10 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 11 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 12 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8б | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 13 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 14 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 15 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 16 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 17 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 18 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8в | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 19 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 20 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 21 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 22 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 23 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 24 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8г | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |
| 25 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 26 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 27 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт фасада | 2041-2043 |
| 28 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 29 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 30 | Забайкальский | с. Арабатук, ул.Железнодорожная, д.8д | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2041-2043 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» (2020-2043 годы)», утвержденной постановлением администрации сельского поселения «Красновеликанское» от «» 2020 года №

| Муниципальный краткосрочный план реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края (2020-2043 годы)», на период____ годов в сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края |
| --- |
| Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края в отношении которых на период _______________ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по МО : |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 2. Планируемые показатели выполнения муниципального краткосрочного плана реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории сельского поселения «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края (2020-2043 годы)», на период _________ годов в сельском поселении «Красновеликанское» Забайкальского района Забайкальского края |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________